# School ERP Platform - Architecture & Implementation Plan

Stack: Next.js + React + TypeScript + NestJS + PostgreSQL
Roadmap fokus web terlebih dahulu, siap dikembangkan menjadi mobile apps (React Native/Expo).

## Fase 1 - Foundation & Security

Authentication (Auth.js/NextAuth)

RBAC + Permission System

User Management

Audit Log

Session Management

Master Data Sekolah

Master Data Akademik

Master Data Guru, Pegawai, Siswa, Orang Tua

## Fase 2 - Akademik & Absensi

Jadwal Pelajaran

Penilaian

Rapor PDF

Absensi Siswa

Absensi Pegawai

Dynamic QR Attendance

Geolocation Validation

Registered Device

## Fase 3 - Portal

Portal Siswa

Portal Orang Tua

Notification Center

WhatsApp & Email

## Fase 4 - Keuangan Siswa

Billing

Pembayaran

Kuitansi

Tabungan Siswa

## Fase 5 - PPDB

Pendaftaran Online

Verifikasi

Seleksi

Auto Enrollment

## Fase 6 - CMS Website Sekolah

Berita

Artikel

Agenda

SEO

Media Library

## Fase 7 - Perpustakaan, BK, Ekskul

Library

Counseling

Extracurricular

## Fase 8+

Asset Management

ERP Finance

LMS

Dapodik

Mobile Apps

## Rekomendasi Arsitektur

Monorepo:
apps/web (Next.js)
apps/api (NestJS)
apps/mobile (future)

packages/ui
packages/types
packages/auth
packages/validation
packages/shared